 Postmortem 

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: data de início - data de término da iteração

- início: 04/06/19 – término: 11/06/19

b) O que estava planejado?

- Ajustes na classe venda, atividade de Victor.

- Validades das classes, atividade de Anderson.

-Ajustes necessários nos testes, atividade de Anderson.

- Feature do pedido, atividade de André.

- Scaffold do pedido, atividade de Victor.

- Teste do pedido, atividade de Anderson.

- Feature da venda, atividade de André.

- Teste da venda, atividade de Anderson.

- Teste de model, atividade de André

- Integração de pedido com as classes necessárias, atividade de Victor.

- Login, atividade de André.

- Postmortem, atividade de André e Victor.

c) O que foi feito?

- Ajustes na classe venda, feito por Victor.

- Validades das classes, feito por Anderson.

-Ajustes necessários nas features, feito por Anderson.

- Feature do pedido, feito por André.

- Scaffold do pedido, feito por Victor.

- Teste do pedido, feito por Anderson.

- Feature da venda, feito por André.

- Teste da venda, feito por Anderson.

- Teste de model, feito por André.

- Integração de pedido com as classes necessárias, feito por Victor.

- Login, feito por André.

- Postmortem, feito por André e Victor.

d) O que não foi feito?

- Todas as funcionalidades inicialmente idealizadas foram realizadas.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

-Realizar testes para verificação de bugs e os consertar.

-Criação do diagrama de classes UML para melhor entendimento do projeto.

f) Lições aprendidas

- Como realizar os testes de model.